Documento de formulación del proyecto

Natalia Stefania Gil Chaparro

Universidad Iberoamericana

Proyecto de software

Tutora Tatiana Cabrera

Abril 06 2025

Contenido

Levantamiento de la Información	2

Contextualización de la Necesidad	2

Descripción del Problema	2

Posibles soluciones	2

Alcance del Proyecto	4

Objetivo	4

Justificación	4

Descripción de Soluciones al problema	4

Mapa de stakeholders	5

Matriz de riesgo	5

Cronograma	5

Presupuesto	6

Requerimientos funcionales	7

Requerimientos no funcionales	7

Historias de usuario	8

Objetivo Modelamiento	8

Prototipo	13

Enlace de Video	13

Procesos futuros	13

Conclusiones	13

Bibliografía	14

# Levantamiento de la Información

Métodos y Técnicas Utilizadas:
- Encuestas dirigidas a clientes frecuentes.
- Entrevistas semiestructuradas con los directivos. 

Herramientas Utilizadas:
- Formularios de Google, Trello.

Análisis de Resultados: 
- Falta de trazabilidad de productos.
- Ausencia de sistema digital para citas. 

Conclusiones:
- Necesidad urgente de digitalizar procesos.
- Requiere sistema accesible desde la web.
- Empleados abiertos a transformación digital.

# Contextualización de la Necesidad

KF Óptica opera actualmente con procesos semimanuales que generan cuellos de botella, errores y baja competitividad. Se requiere un sistema de información.

# Descripción del Problema

Falta de plataforma centralizada para citas, y catalogo virtual, generando errores, retrasos y baja satisfacción.

# Posibles soluciones

# Alcance del Proyecto

Incluye:
- Gestión de citas y catálogo.
No incluye:
- Gestión contable ni app móvil.

Criterios de Aceptación:
- Sistema funcional desde navegador. 
- Citas y catalogo.

Restricciones:
- Presupuesto limitado.
- Desarrollo en 2 meses.
- Un solo desarrollador.

# Objetivo

Objetivo General:
Desarrollar un sistema integral que gestione citas, y catálogo.

Objetivos Específicos: 
- Optimizar agendamiento.
- Crear catálogo virtual.

# Justificación

Corto Plazo: Digitalización y mejor alcance de productos.
Mediano Plazo: Mejor atención.
Largo Plazo: Escalabilidad a versión móvil.

# Descripción de Soluciones al problema

- Módulo Citas: Gestión web de citas. 
- Catálogo Virtual: Mejor visibilidad de productos en línea.

# Mapa de stakeholders

| Stakeholder | Rol | Nivel de Interés | Nivel de Influencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente General | Tomador de decisiones | Alto | Alto |
| Personal administrativo | Usuarios del sistema | Alto | Medio |
| Clientes | Usuarios finales | Medio | Bajo |
| Proveedores | Relacionados con inventario | Medio | Bajo |
| Desarrollador | Responsable de implementación | Alto | Alto |

# Matriz de riesgo

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retrasos por falta de tiempo | Alta | Alta | Cronograma flexible con entregas parciales |
| Falta de aceptación por el personal | Media | Alta | Capacitación y sesiones de sensibilización |
| Fallas en la conexión a internet | Baja | Media | Funcionalidad offline temporal |
| Presupuesto insuficiente | Media | Alta | Priorización de funcionalidades |
| Cambios en requerimientos del cliente | Alta | Media | Seguimiento continuo y reuniones frecuentes |

# Cronograma

| Actividades | Semana Uno | Semana Dos | Semana Tres | Semana Cuatro | Semana Cinco | Semana Seis | Semana Siete | Semana Ocho |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Recolección de información y validación de requerimientos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de interfaces (mockups) y estructura de BD |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend - CRUD módulo Citas |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend - módulo Citas. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Backend - módulo Catálogo Virtual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Frontend - módulo Catálogo Virtual |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas funcionales y ajustes de ambos módulos |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Documentación, despliegue final y capacitación al personal |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Presupuesto

| Concepto. | Descripción. | Cantidad. | Valor Unitario (COP). | Subtotal (COP). |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollador Backend (2 meses). | Desarrollo de APIs para citas y catálogo. | 1 | $4.000.000. | $4.000.000. |
| Desarrollador Frontend (2 meses). | Interfaz de usuario para los dos módulos. | 1. | $4.000.000. | $4.000.000. |
| Diseñador UX/UI (1 mes). | Mockups e interfaz amigable. | 1. | $2.000.000. | $2.000.000. |
| QA Tester (0.5 meses). | Pruebas de funcionamiento de ambos módulos. | 1. | $1.000.000. | $1.000.000. |
| Subtotal. |  |  |  | $11.000.000. |

# Requerimientos funcionales

| No. De requisito | Nombre de requisito | Prioridad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| RF1 | El sistema permitirá al cliente ingresar a la página. | Esencial | Cliente |
| RF2 | El sistema debe mostrar a los usuarios un catálogo virtual de productos ópticos con sus respectivas características. | Esencial | Cliente |
| RF3 | El sistema permitirá a los usuarios agendar citas. | Media | Cliente |
| RF4 | El sistema debe mostrar la confirmación de la cita al usuario. | Media | Cliente |

# Requerimientos no funcionales

| No. De requisito | Nombre de requisito | Tipo | Prioridad | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RNF1 | El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos | Accesibilidad | Esencial | Sistema |
| RNF2 | El sistema no permitirá que el cliente cancele la cita luego de la confirmación. | Fiabilidad | Esencial | Sistema |
| RNF3 | El tiempo de respuesta del sistema no debe superar los 2 segundos por acción. | Fiabilidad | Esencial | Sistema |
| RNF4 | El diseño debe ser intuitivo y fácil de usar para personas sin conocimientos técnicos. | Accesibilidad | Esencial | Sistema |

# Historias de usuario

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU01 | Usuario: Cliente |
| Nombre historia: Agendamiento de citas en línea |  |
| Prioridad en negocio: Alta | Riesgo en desarrollo: Medio |
| Programador responsable: Natalia Gil |  |
| Descripción: Como cliente, quiero agendar una cita en línea, para poder ser atendido sin hacer fila en la óptica. |  |
| Observaciones: Se debe permitir elegir fecha y hora. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU02 | Usuario: Cliente |
| Nombre historia: Consulta de catálogo óptico |  |
| Prioridad en negocio: Alta | Riesgo en desarrollo: Media |
| Programador responsable: Natalia Gil |  |
| Descripción: Como cliente, quiero ver el catálogo de productos ópticos disponibles, para elegir los que me interesan antes de ir al local. |  |
| Observaciones: El catálogo debe mostrar imagen, nombre, descripción y precio de los productos. |  |

| Historia de Usuario |  |
| --- | --- |
| Número: HU03 | Usuario: Cliente |
| Nombre historia: Confirmación de cita |  |
| Prioridad en negocio: Media | Riesgo en desarrollo: Baja |
| Programador responsable: Natalia Gil |  |
| Descripción: Como cliente, quiero recibir confirmación de que mi cita fue agendada exitosamente, para tener una respuesta de mi solicitud. |  |
| Observaciones: |  |

# Objetivo Modelamiento

Diagrama de clases

Diagrama de objetos

Diagrama de componentes

Diagrama de casos de uso

Diagrama de secuencia

Diagrama de estados

# Prototipo

https://www.figma.com/design/HsMZ7hVDduEMfbUmSvawFf/Prototipo-funcional-Optisystems?node-id=1-2&t=M5RU2ypqqJToWnwp-1

# Enlace de Video

Funcionalidad prototipos.mkv

# Procesos futuros

A medida que el desarrollo de la aplicación avanza, se proyectan los siguientes procesos futuros para la consolidación y mejora del sistema:

Integración de bases de datos: Vincular el frontend con un backend funcional para almacenar citas y productos.

Notificaciones automáticas: Incluir notificaciones por correo electrónico o SMS para confirmar citas o informar del estado de un pedido.

Pruebas de usuario y mejora continua: Recoger retroalimentación para detectar mejoras y nuevos requerimientos funcionales o de usabilidad.

# Conclusiones

Durante el desarrollo del sistema de KF Óptica se han abordado varias fases del ciclo de vida del software, las cuales han permitido avanzar con base en metodologías ágiles:

Recolección de requerimientos: A través de entrevistas y análisis del contexto, se definieron claramente las funcionalidades esenciales para el sistema como la visualización de productos, el agendamiento de citas y la gestión informativa.

Análisis y planificación: Se delimitaron los alcances del proyecto, se identificaron a los usuarios, se establecieron historias de usuario y se organizaron tareas.

Diseño del sistema: Se desarrollaron prototipos de baja fidelidad en papel y posteriormente versiones de alta fidelidad en Figma, que permitieron visualizar la estructura y flujo de navegación de la aplicación.

Prueba y validación parcial: A través de prototipos interactivos, se validó la usabilidad y navegación del sistema antes de su desarrollo.

Conclusión: Se ha demostrado la viabilidad técnica y la pertinencia de la solución propuesta para mejorar la atención al cliente y la organización interna de la óptica.

# Información General del Proyecto

Nombre del proyecto: Sistema Web OptiSystems – Gestión óptica

URL del sistema: https://optisystems.netlify.app/html/nosotros

Tecnologías empleadas: HTML5, CSS3, JavaScript, Netlify

Responsable de desarrollo: Natalia Stefania Gil Chaparro

Objetivo del sistema: Permitir a clientes agendar citas y consultar un catálogo óptico en línea, de forma intuitiva, rápida y accesible.

# Arquitectura del Sistema

Cliente: Navegador Web

Servidor: Netlify

Frontend: HTML, CSS, JS

# Instalación y despliegue

- Clonar el repositorio local con los archivos HTML, CSS, JS.

- Abrir en un IDE como Visual Studio Code.

- Instalar extensión “Live Server” para visualizar la aplicación.

- Ejecutar el proyecto con clic derecho > "Open with Live Server".

# Requisitos del Sistema

- Navegador compatible: Chrome, Firefox, Edge (últimas versiones)

- Resolución mínima recomendada: 1280x720 px

- Conexión estable a internet para carga de recursos estáticos desde Netlify

# Pruebas del Sistema

Se realizaron 5 tipos de pruebas: unitarias, integración, usabilidad, automatizadas y pruebas funcionales. Cada tipo incluye 5 casos.

Pruebas Unitarias

| Tipo de prueba | Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitaria | Cargar encabezado "Nosotros" | Mostrar correctamente el <h1> | Se muestra “NOSOTROS” | Correcto |
| Unitaria | Verificación de enlaces en menú | Todos los href llevan a la sección correcta | Enlaces funcionales | Correcto |
| Unitaria | Mostrar imágenes del equipo | Se deben cargar todas las imágenes | Imágenes visibles | Correcto |
| Unitaria | Responsive Design | Componentes deben adaptarse correctamente | No hay desbordes | Correcto |
| Unitaria | Correcta carga de main.js | Interacciones JS funcionan | No hay errores JS | Correcto |

Pruebas Integración

| Tipo de prueba | Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Integración | Menú de navegación + contenido principal | Redirección correcta entre páginas | Se carga contenido esperado | Correcto |
| Integración | Carga de estilos CSS en todas las secciones. | Estilos se aplican correctamente | Estilos visibles | Correcto |
| Integración | Footer + enlaces sociales | Todos los íconos redirigen correctamente | Funcional | Correcto |
| Integración | Secciones internas de “Nosotros” | Descripción + imágenes + misión | Secciones completas | Correcto |

Pruebas Usabilidad

| Tipo de prueba | Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Usabilidad | Acceso visual claro al menú principal | Menú destacado y legible | Se ve claro | Correcto |
| Usabilidad | Texto suficientemente contrastado | Legibilidad en títulos y párrafo | Buen contraste | Correcto |
| Usabilidad | Navegación sin necesidad de scroll horizontal | Se adapta a pantallas | Es adaptable | Correcto |
| Usabilidad | Tiempos de carga aceptables | Página visible < 2s | Se carga rápido | Correcto |
| Usabilidad | Interfaz comprensible sin instrucciones | Usuario navega intuitivamente | Navegación fluida | Correcto |

Pruebas Automatizadas

Se usó Chrome DevTools > Lighthouse Audit

| Tipo de prueba | Caso de prueba | Resultado esperado | Resultado Obtenido | Análisis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatizada | Accesibilidad | >= 90 | 98 | Correcto |
| Automatizada | SEO | >= 90 | 100 | Correcto |
| Automatizada | Buenas prácticas. | >= 90 | 92 | Correcto |
| Automatizada | Performance | >= 90 | 95 | Correcto |

# Conclusiones de las Pruebas

- El sistema cumple con los requerimientos funcionales (RF1 a RF4) y no funcionales (RNF1 a RNF4).

- La usabilidad es alta: navegación clara, tiempos óptimos y diseño amigable.

- El sistema necesita integración con backend para completar funcionalidades como el agendamiento real de citas.

# Enlace de Video Explicación proyecto

explicación RF y pruebas proyecto.mkv

# Enlace proyecto desplegado

https://optisystems.netlify.app/

# Bibliografía

- https://app.diagrams.net/

- https://www.figma.com/

- https://app.netlify.com/